#### 巴中出租

1. 参数设置不成功（alpha服务器可能有问题）
2. 动态查岗抓拍到后排乘客或司机侧面，需要查看终端智能算法库的版本号（原因：摄像头安装出现问题，不能完整拍到司机头像）
3. 动态查岗和非法司机检测功能有问题，终端未上报（抓拍照片被发送到ceiba平台导致，新软件已发布）
4. Ceiba2不能下载子码流录像（不再受理MDVR设备的维护需求）
5. 巴中交投运业有部分司机信息没有手机号（系用户删除司机再添加司机导致数据库有多条记录，大区自己手工补充）
6. DSM报警不推送，统计报表无记录（20180425已解决，客户端有更新）

#### 宁德出租

1. 确认银联二维码的商户号是否可以获取，是否需要联机交易（已完成，商户号可以获取，不用做联机交易）
2. 需要提供银联证书，证书下载和上传（已完成20180423）
3. 升级计价器（已升级完成）
4. 扩展银联证书协议（不做，alpha平台不支持远程下发，只做本地导入）

#### 郑州网约车


1. 协助调试808平台（已完成）
2. 行车记录app支持下载视频到手机上（黎哥说不做2018.4.19）

#### 重庆市租

1. Alpha平台有上报ISU存储异常报警，但是查看设备录像回放正常
2. 找曾工协调拨号问题处理（已发软件现场验证）
3. 绿色驾驶alpha转发数据模块处理（绿色驾驶数据库连接失败导致看不到数据，已解决）

#### 乐山出租

1. 新增需求动态查岗和人企绑定，需要导入需求到techExcel（已完成）
2. 新增需求需要提供协议给信息港平台（已完成）
3. Ceiba上查看历史回放，录像叠加的时间与查询的时间不一致
4. 问张黎要时间计划（无测试计划）
5. 问题时间点：20180503，川LT0265设备，在车辆熄火后再点火，设备未能在信息港平台上线，在alpha平台上线正常（同问题车辆川LT8718）
6. 问题时间点：20180502，川LT0932，司机反馈莫名其妙终端自动签退，在信息港平台有多条签到记录



#### 成都网阔神马网约车

1. TTS声音卡顿，待确认捷通华声的效果是否能够优化（20180426软件已发布）

#### 贵阳公交出租

1. 顶灯未收到（20180413已收到）
2. 导入需求到techExcel

#### 成都出租

1. 计价器和终端绑定（需求已导入）
2. 计价器作弊报警（需求已导入）

#### 福州出租

1. 确认错误密码登录设备的问题
2. 存储相关，手动上传其他数据，其他数据指的是什么数据？
3. TPJ项目导入

#### 规划类

1. 整理标准软件功能清单（已有）

#### 贵阳科海网约车

1. 需求整理

#### 福建法院

1. 支持NFC的sim卡（2018.4.20收到）

#### 三亚出租

1. 要八通计价器升级软件（20180413已收到软件）

#### 绵阳出租

1. 验证计价器，研发五一节后验证